User Acceptance Testing (UAT)

โครงการ: ระบบ Loan Origination System (LOS)

| Document Information |  |
| --- | --- |
| Document ID | UAT-LOS-25-04-2026-001 |
| ชื่อเอกสาร | User Acceptance Testing Plan & Test Cases |
| Version | 1.0 (Draft) |
| โครงการ | Loan Origination System (LOS) |
| Project Code | LOS-25-04 |
| Author | TBD |
| Reviewer | TBD |
| วันที่จัดทำ | 15 เมษายน 2569 |
| มาตรฐาน | IEEE 829 + OWASP Security UAT |
| Status | Draft — Pending UAT Sign-off |

# 📊 SDLC Progress: Step 7/10 — UAT

| Step | เอกสาร | สถานะ | ไฟล์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | SRS | ✅ Completed | SRS-LOS-25-04-2026-001-v1.1.docx |
| Step 2 | SDS | ✅ Completed | SDS-LOS-25-04-2026-001.docx |
| Step 3 | ER-Diagram | ✅ Completed | ERD-LOS-25-04-2026-001-v1.1.docx |
| Step 4 | Unit Test Plan | ✅ Completed | UTP-LOS-25-04-2026-001.docx |
| Step 5 | Test Script | ✅ Completed | TST-LOS-25-04-2026-001.docx |
| Step 6 | Security Test & Review | ✅ Completed | SEC-LOS-25-04-2026-001.docx |
| Step 7 ← NOW | User Acceptance Testing (UAT) | 🔄 In Progress | UAT-LOS-25-04-2026-001.docx |
| Step 8 | Deployment Plan | ⏳ Pending | - |
| Step 9 | Go Live Plan | ⏳ Pending | - |
| Step 10 | Support Go Live Document | ⏳ Pending | - |

# 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต UAT

### 1.1 วัตถุประสงค์

เอกสารนี้กำหนดขอบเขต, แผนการทดสอบ, และ Test Cases สำหรับการทดสอบ User Acceptance Testing (UAT) ของระบบ Loan Origination System (LOS-25-04) โดยผู้ใช้งานจริง (Business Users) เพื่อยืนยันว่าระบบตรงตามความต้องการทางธุรกิจและพร้อม Go-Live

### 1.2 ขอบเขต UAT

| Feature | คำอธิบาย | ผู้ทดสอบ | จำนวน TC |
| --- | --- | --- | --- |
| F1: Integration | รับข้อมูลจากระบบ Sale via API | QA + Dev Team | 3 TCs |
| F2: Questionnaire | Sale Officer กรอกแบบสอบถามแทนลูกค้า | Sale Officer | 3 TCs |
| F3: Approval Workflow | Workflow 7 ระดับ อนุมัติ/ปฏิเสธ | Credit Team + Approvers | 5 TCs |
| F4: Customer Profile | ดูข้อมูลลูกค้า, Masking PII, วันบัตร | Credit Officer + Admin | 3 TCs |
| F5: Report | Export Report, Dashboard | Manager | 2 TCs |
| F6: Master Data | จัดการ Question/Scoring/Approval Criteria | Admin | 3 TCs |
| Security UAT | Session, Access Control, MFA, PII Masking | QA + Security | 6 TCs |
| รวมทั้งหมด |  |  | 25 TCs |

### 1.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ | หน้าที่ใน UAT |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | TBD | กำกับ UAT, Sign-off เอกสาร |
| Business Owner / Credit Manager | TBD | อนุมัติ Acceptance Criteria, ลงนาม UAT Completion |
| QA Lead | TBD | วางแผน UAT, จัดการ Defect Log, รายงานผล |
| Sale Officer (Tester) | TBD | ทดสอบ F1, F2, F5 จากมุมมองผู้ใช้จริง |
| Credit Officer / Approver (Tester) | TBD | ทดสอบ F3, F4 Workflow การอนุมัติ |
| System Admin (Tester) | TBD | ทดสอบ F6 Master Data Management |
| Dev Team | TBD | แก้ไข Defect ที่พบระหว่าง UAT, ไม่ทดสอบแทน User |

# 2. UAT Environment

| รายการ | UAT Environment |
| --- | --- |
| URL | https://uat-los.internal.company.com |
| Server | UAT Server (แยกจาก Production), Ubuntu 22.04 LTS, 8 Core, 16 GB RAM |
| Database | PostgreSQL 15 — UAT Database (ข้อมูล Anonymized, ไม่ใช่ Production Data) |
| Test Data | ข้อมูลจำลอง (Mock Data) ที่สร้างขึ้นสำหรับ UAT เท่านั้น ห้ามใช้ข้อมูลลูกค้าจริง |
| Browser ที่รองรับ | Chrome 120+, Firefox 121+, Edge 120+, Safari 17+ (Mobile: iOS 16+, Android 13+) |
| Sale System Stub | API Mock Server สำหรับจำลอง Sale System ส่งข้อมูลมา LOS |
| Monitoring | ELK Stack Dashboard: uat-logs.internal.company.com ¦ Grafana: uat-grafana.internal.company.com |

# 3. UAT Test Cases — Business Scenarios

## 📋 F1: รับข้อมูลจากระบบ Sale (API Integration)

### UAT-001: รับข้อมูลลูกค้าจากระบบ Sale ครบถ้วน

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-001 |
| Scenario | รับข้อมูลลูกค้าจากระบบ Sale ครบถ้วน |
| Actor / ผู้ทดสอบ | ระบบ Sale (API Caller) |
| Precondition | ระบบ Sale ส่ง API Request พร้อมข้อมูลครบถ้วน |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. ระบบ Sale ส่งข้อมูล: ชื่อลูกค้า, เลขบัตรประชาชน 13 หลัก, สินค้า, ราคาสินค้า, ที่อยู่ 2. ระบบ LOS รับข้อมูลและ Validate 3. ตรวจสอบข้อมูลใน LOS Database |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ข้อมูลลูกค้าถูกบันทึกในระบบ LOS ครบถ้วน, Response HTTP 201 Created, ได้ Application ID กลับมา |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F1-001 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-002: ส่งข้อมูลไม่ครบ — ขาดเลขบัตรประชาชน

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-002 |
| Scenario | ส่งข้อมูลไม่ครบ — ขาดเลขบัตรประชาชน |
| Actor / ผู้ทดสอบ | ระบบ Sale (API Caller) |
| Precondition | ระบบ Sale ส่ง Request โดยไม่มีค่า id_number |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. ระบบ Sale ส่งข้อมูลโดยไม่มี id_number 2. ระบบ LOS ตรวจสอบ Input |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบปฏิเสธ Response HTTP 400 Bad Request, มี Error Message แจ้งว่า id_number จำเป็นต้องระบุ |
| Priority | High |
| REQ Reference | REQ-F1-002 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-003: เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง (ไม่ใช่ 13 หลัก)

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-003 |
| Scenario | เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง (ไม่ใช่ 13 หลัก) |
| Actor / ผู้ทดสอบ | ระบบ Sale (API Caller) |
| Precondition | ระบบ Sale ส่ง id_number ที่มี 10 หลัก |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. ส่ง id_number = '1234567890' (10 หลัก) 2. ระบบ LOS ตรวจสอบ Format |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบปฏิเสธ HTTP 422 Unprocessable Entity, Error: 'id_number ต้องมี 13 หลัก' |
| Priority | High |
| REQ Reference | REQ-F1-003 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

## 📋 F2: แบบสอบถาม (Questionnaire)

### UAT-004: Sale Officer เปิดแบบฟอร์มและกรอกคำตอบแทนลูกค้า

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-004 |
| Scenario | Sale Officer เปิดแบบฟอร์มและกรอกคำตอบแทนลูกค้า |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Sale Officer |
| Precondition | มี Application ที่สร้างจาก F1 แล้ว, Sale Officer ล็อกอินสำเร็จ |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Sale Officer เลือก Application ที่ต้องการ 2. ระบบแสดง Template คำถามตามสินค้า 3. Sale Officer กรอกคำตอบทุกข้อ 4. กด 'บันทึก' |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คำตอบทั้งหมดถูกบันทึก, Application Status เปลี่ยนเป็น SUBMITTED, ระบบส่ง Notification ไปยัง Approver L1 |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F2-001 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-005: บันทึกแบบสอบถามไม่ครบ — มีคำถามบังคับที่ยังไม่ตอบ

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-005 |
| Scenario | บันทึกแบบสอบถามไม่ครบ — มีคำถามบังคับที่ยังไม่ตอบ |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Sale Officer |
| Precondition | Sale Officer กรอกคำตอบไม่ครบ (ข้ามคำถามบังคับ) |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Sale Officer กรอกคำตอบบางข้อ ปล่อยคำถามบังคับว่าง 2. กด 'บันทึก' |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบแสดง Error ไฮไลต์คำถามที่ยังไม่ตอบ, ไม่ยอมบันทึก จนกว่าจะตอบครบ |
| Priority | High |
| REQ Reference | REQ-F2-002 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-006: ดูประวัติการตอบแบบสอบถามที่ส่งไปแล้ว

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-006 |
| Scenario | ดูประวัติการตอบแบบสอบถามที่ส่งไปแล้ว |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Sale Officer |
| Precondition | Application อยู่ในสถานะ SUBMITTED ขึ้นไป |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Sale Officer เปิด Application ที่ SUBMITTED แล้ว 2. ดูแท็บ 'แบบสอบถาม' |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | แสดงคำถามและคำตอบครบถ้วน, ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจาก Status ผ่าน SUBMITTED แล้ว |
| Priority | Medium |
| REQ Reference | REQ-F2-003 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

## 📋 F3: Workflow การอนุมัติสินเชื่อ 7 ระดับ

### UAT-007: Approver L1 อนุมัติ Application วงเงินต่ำ (≤ 100,000 บาท)

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-007 |
| Scenario | Approver L1 อนุมัติ Application วงเงินต่ำ (≤ 100,000 บาท) |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Approver Level 1 |
| Precondition | Application อยู่ในสถานะ PENDING_L1, Approver L1 ล็อกอิน |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Approver L1 เปิดรายการรออนุมัติ 2. เลือก Application 3. ตรวจสอบข้อมูล 4. กด 'อนุมัติ' และบันทึกหมายเหตุ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Application Status เปลี่ยนเป็น APPROVED, บันทึก Audit Log, ส่ง Notification แจ้งลูกค้าและ Sale Officer |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F3-001 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-008: Approver L1 ปฏิเสธ Application พร้อมระบุเหตุผล

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-008 |
| Scenario | Approver L1 ปฏิเสธ Application พร้อมระบุเหตุผล |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Approver Level 1 |
| Precondition | Application อยู่ในสถานะ PENDING_L1 |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Approver L1 เลือก Application 2. กด 'ปฏิเสธ' 3. ระบุเหตุผล: 'เอกสารไม่ครบ' 4. ยืนยัน |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Application Status เปลี่ยนเป็น REJECTED, บันทึกเหตุผล, ส่ง Notification แจ้ง Sale Officer |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F3-002 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-009: Application วงเงินสูง (> 10 ล้าน) ต้องส่งต่อ Approver L5

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-009 |
| Scenario | Application วงเงินสูง (> 10 ล้าน) ต้องส่งต่อ Approver L5 |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Approver L1–L4 (Sequential) |
| Precondition | Application วงเงิน 15 ล้านบาท อยู่ใน PENDING_L1 |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. L1 อนุมัติ → Status เป็น PENDING_L2 2. L2 อนุมัติ → Status เป็น PENDING_L3 3. L3 อนุมัติ → Status เป็น PENDING_L4 4. L4 อนุมัติ → Status เป็น PENDING_L5 |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Application ไหลผ่านแต่ละ Level อย่างถูกต้อง, บันทึก Audit Trail ทุก Level, MFA บังคับที่ L3+ |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F3-003 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-010: Approver ระดับต่ำไม่สามารถอนุมัติ Application ที่รออนุมัติระดับสูง

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-010 |
| Scenario | Approver ระดับต่ำไม่สามารถอนุมัติ Application ที่รออนุมัติระดับสูง |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Approver Level 1 (ทดสอบ Privilege Escalation) |
| Precondition | Application อยู่ในสถานะ PENDING_L3 |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Approver L1 ล็อกอิน 2. พยายามเปิด Application ที่อยู่ใน Queue L3 3. พยายามกด 'อนุมัติ' |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบแสดง HTTP 403 Forbidden, ปุ่มอนุมัติไม่ปรากฏหรือ Disabled สำหรับ Approver L1 |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F3-004 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-011: ระบบส่ง Notification ไปยัง Approver ถัดไปเมื่ออนุมัติผ่านแล้ว

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-011 |
| Scenario | ระบบส่ง Notification ไปยัง Approver ถัดไปเมื่ออนุมัติผ่านแล้ว |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Approver Level 2 |
| Precondition | L1 อนุมัติแล้ว Application อยู่ใน PENDING_L2 |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. ตรวจสอบ Email/การแจ้งเตือนของ Approver L2 2. กด Link จาก Notification เปิด Application |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Approver L2 ได้รับ Notification, เปิด Link แล้วเข้าสู่หน้า Application ได้โดยตรง |
| Priority | High |
| REQ Reference | REQ-F3-005 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

## 📋 F4: ข้อมูลลูกค้า (Customer Profile)

### UAT-012: ดูข้อมูลลูกค้า — บัตรประชาชนต้อง Mask

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-012 |
| Scenario | ดูข้อมูลลูกค้า — บัตรประชาชนต้อง Mask |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Sale Officer |
| Precondition | Sale Officer มี Role ที่ไม่ใช่ Admin |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Sale Officer เปิดหน้า Customer Profile 2. ตรวจสอบการแสดงผลเลขบัตรประชาชน |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เลขบัตรประชาชนแสดงแบบ Mask: X-XXXX-XXXXX-XX-X (ไม่เห็นเลขจริง) |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F4-001 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-013: Admin ดูข้อมูลลูกค้าเต็ม — เห็นเลขบัตรประชาชนจริง

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-013 |
| Scenario | Admin ดูข้อมูลลูกค้าเต็ม — เห็นเลขบัตรประชาชนจริง |
| Actor / ผู้ทดสอบ | System Admin |
| Precondition | Admin ล็อกอินและ MFA ผ่านแล้ว |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Admin เปิดหน้า Customer Profile 2. ตรวจสอบการแสดงผลเลขบัตรประชาชน |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | Admin เห็นเลขบัตรประชาชนจริงครบ 13 หลัก |
| Priority | High |
| REQ Reference | REQ-F4-002 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-014: ตรวจสอบวันออกบัตรและวันหมดอายุบัตรประชาชน

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-014 |
| Scenario | ตรวจสอบวันออกบัตรและวันหมดอายุบัตรประชาชน |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Credit Officer |
| Precondition | Application ที่มีข้อมูล id_issue_date และ id_expiry_date |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Credit Officer เปิด Customer Profile 2. ดูข้อมูลบัตรประชาชน |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | แสดงวันออกบัตรและวันหมดอายุถูกต้อง, ระบบแสดง Warning หากบัตรหมดอายุแล้ว |
| Priority | High |
| REQ Reference | REQ-F4-003 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

## 📋 F5: รายงาน (Report)

### UAT-015: Export รายงาน Application ประจำวัน

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-015 |
| Scenario | Export รายงาน Application ประจำวัน |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Manager / Credit Team |
| Precondition | มีข้อมูล Application ในระบบ |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. เลือกเมนู 'รายงาน' 2. เลือกประเภท: 'รายงานการสมัครสินเชื่อประจำวัน' 3. เลือกวันที่ 4. กด 'Export Excel' |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ดาวน์โหลด Excel ที่มีข้อมูลครบถ้วน, ข้อมูล PII ถูก Mask ตาม Role |
| Priority | High |
| REQ Reference | REQ-F5-001 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-016: Dashboard สรุป Application ตาม Status

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-016 |
| Scenario | Dashboard สรุป Application ตาม Status |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Manager |
| Precondition | ล็อกอิน Manager Role |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. เปิดหน้า Dashboard 2. ตรวจสอบสถิติ: Pending, Approved, Rejected |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | แสดง Chart และตัวเลขสรุปถูกต้อง Real-time |
| Priority | Medium |
| REQ Reference | REQ-F5-002 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

## 📋 F6: การจัดการ Master Data

### UAT-017: Admin เพิ่มคำถามใหม่ใน Question Master

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-017 |
| Scenario | Admin เพิ่มคำถามใหม่ใน Question Master |
| Actor / ผู้ทดสอบ | System Admin |
| Precondition | Admin ล็อกอินสำเร็จ |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. ไปที่ Master Data → Question Master 2. กด 'เพิ่มคำถาม' 3. กรอกชื่อคำถาม, ประเภท, ตัวเลือก 4. กด 'บันทึก' |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คำถามใหม่ปรากฏใน Question Master, นำไปใช้ใน Template ได้ |
| Priority | High |
| REQ Reference | REQ-F6-001 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-018: กำหนดเกณฑ์การอนุมัติ (Approval Criteria) ตามวงเงิน

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-018 |
| Scenario | กำหนดเกณฑ์การอนุมัติ (Approval Criteria) ตามวงเงิน |
| Actor / ผู้ทดสอบ | System Admin / Credit Manager |
| Precondition | Admin ล็อกอิน |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. ไปที่ Master Data → Approval Criteria 2. กำหนด: L1 = ≤ 100,000, L2 = ≤ 500,000 ฯลฯ 3. บันทึก |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์ถูกบันทึก, Application ที่สร้างใหม่ Route ตาม Criteria ที่กำหนด |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F6-002 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

### UAT-019: Sale Officer ไม่มีสิทธิ์แก้ไข Master Data

| รายละเอียด Test Case |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | UAT-019 |
| Scenario | Sale Officer ไม่มีสิทธิ์แก้ไข Master Data |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Sale Officer |
| Precondition | Sale Officer ล็อกอิน |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Sale Officer พยายามเข้าเมนู Master Data 2. พยายาม URL /admin/master-data โดยตรง |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบแสดง 403 Forbidden หรือ Redirect ไปหน้า Dashboard ไม่แสดงเมนู Master Data |
| Priority | Critical |
| REQ Reference | REQ-F6-003 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |
| ผู้ทดสอบ / วันที่ | _____________________ / ____ / ____ / ____ |

# 4. Security UAT Scenarios

ทดสอบความปลอดภัยจากมุมมองผู้ใช้งานจริง เพื่อยืนยันว่า Security Controls ทำงานถูกต้องในสถานการณ์จริง

### SUAT-001: Logout แล้ว URL เดิมต้องเข้าไม่ได้

| Security UAT Detail |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | SUAT-001 |
| Scenario | Logout แล้ว URL เดิมต้องเข้าไม่ได้ |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Sale Officer |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Sale Officer ล็อกอิน 2. เปิดหน้า Application List (จด URL) 3. กด Logout 4. วาง URL เดิมใน Browser 5. กด Enter |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบ Redirect ไปหน้า Login, ไม่แสดงข้อมูล Application |
| OWASP Reference | A07:2025 Authentication Failures |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |

### SUAT-002: ผู้ใช้ทั่วไปเข้า URL หน้า Admin ไม่ได้

| Security UAT Detail |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | SUAT-002 |
| Scenario | ผู้ใช้ทั่วไปเข้า URL หน้า Admin ไม่ได้ |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Sale Officer |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Sale Officer ล็อกอิน 2. พิมพ์ URL /admin/users โดยตรง 3. พิมพ์ URL /admin/master-data/approval-criteria |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบแสดง 403 Forbidden ทั้ง 2 URL, ไม่เปิดเผยข้อมูล Admin |
| OWASP Reference | A01:2025 Broken Access Control |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |

### SUAT-003: Session Timeout หลัง Idle 30 นาที

| Security UAT Detail |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | SUAT-003 |
| Scenario | Session Timeout หลัง Idle 30 นาที |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Approver |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Approver ล็อกอิน 2. ไม่ทำการใดๆ 30 นาที 3. พยายามกดปุ่มใน Application |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบแจ้ง Session หมดอายุ, Redirect ไปหน้า Login, ต้องล็อกอินใหม่ |
| OWASP Reference | A07:2025 Authentication Failures |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |

### SUAT-004: MFA บังคับสำหรับ Approver L3 ขึ้นไป

| Security UAT Detail |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | SUAT-004 |
| Scenario | MFA บังคับสำหรับ Approver L3 ขึ้นไป |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Approver Level 3 |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Approver L3 กรอก Username/Password ถูกต้อง 2. ระบบแสดงหน้า MFA 3. Approver กรอก OTP |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ต้องผ่าน MFA (TOTP/SMS OTP) ก่อนเข้าระบบ, ล็อกอินด้วย Password อย่างเดียวไม่ได้ |
| OWASP Reference | A07:2025 Authentication Failures / ASVS V2.2.1 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |

### SUAT-005: Approver ของทีม A เข้า Application ของทีม B ไม่ได้

| Security UAT Detail |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | SUAT-005 |
| Scenario | Approver ของทีม A เข้า Application ของทีม B ไม่ได้ |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Approver (คนละ Business Unit) |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Approver ทีม A ล็อกอิน 2. พยายามเข้า Application ID ที่อยู่ใน Queue ของทีม B 3. พยายามอนุมัติ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระบบแสดง 403 Forbidden หรือ Application ไม่ปรากฏใน Queue ของ Approver ทีม A |
| OWASP Reference | A01:2025 Broken Access Control / ASVS V4.2.1 (IDOR) |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |

### SUAT-006: ข้อมูล PII ไม่ปรากฏใน URL Parameters

| Security UAT Detail |  |
| --- | --- |
| Test Case ID | SUAT-006 |
| Scenario | ข้อมูล PII ไม่ปรากฏใน URL Parameters |
| Actor / ผู้ทดสอบ | Sale Officer |
| ขั้นตอนการทดสอบ | 1. Sale Officer เปิด Application และดูข้อมูลลูกค้า 2. ตรวจสอบ URL ใน Browser 3. ตรวจสอบ Network Request ใน DevTools |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เลขบัตรประชาชน, ชื่อลูกค้า ไม่ปรากฏใน URL หรือ Query String |
| OWASP Reference | A02:2025 Security Misconfiguration / ASVS V8.2.1 |
| ผลการทดสอบจริง | (กรอกระหว่าง UAT) |
| สถานะ | ⏳ Pending |

# 5. แผนการทดสอบ (UAT Schedule)

| Phase | กิจกรรม | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT Preparation | เตรียม Test Data, UAT Environment, User Account, Script Review | T-5 (5 วันก่อน UAT) | T-2 | QA Lead + Dev Team |
| UAT Kick-off | ประชุมชี้แจงขอบเขต UAT, แจก Test Case ให้ผู้ทดสอบ | T-1 | T-1 | Project Manager |
| UAT Round 1 | ทดสอบ F1–F3 (Integration, Questionnaire, Approval Workflow) | T+0 (Day 1) | T+2 (Day 3) | Business Users + QA |
| UAT Round 2 | ทดสอบ F4–F6 (Customer Profile, Report, Master Data) + Security UAT | T+3 (Day 4) | T+5 (Day 6) | Business Users + QA + Security |
| Defect Fix & Retest | Developer แก้ไข Defect ที่พบ, QA ทำ Regression Test | T+6 (Day 7) | T+8 (Day 9) | Dev Team + QA |
| UAT Sign-off | ตรวจสอบผล Retest, ลงนาม UAT Completion, ประชุม Go/No-Go | T+9 (Day 10) | T+9 (Day 10) | Project Manager + Business Owner |

# 6. Acceptance Criteria

| เกณฑ์ | ค่าที่กำหนด | บังคับ | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Case Pass Rate | ≥ 95% ของ Test Cases ทั้งหมดผ่าน | ✅ Mandatory | ⏳ Pending |
| Critical Test Cases | 100% ของ Critical Priority ต้องผ่านทั้งหมด | ✅ Mandatory | ⏳ Pending |
| Open Critical/High Defects | 0 Defect ระดับ Critical หรือ High ที่ยังค้างอยู่ | ✅ Mandatory | ⏳ Pending |
| Security UAT Pass Rate | 100% ของ Security UAT Scenarios ต้องผ่าน | ✅ Mandatory | ⏳ Pending |
| Performance Response Time | หน้าหลักต้อง Load ภายใน 3 วินาที (ผู้ใช้ Concurrent 50 คน) | ✅ Mandatory | ⏳ Pending |
| Medium Defects | Medium Defects ที่ยังค้างต้องมี Remediation Plan ที่ชัดเจน | ⚠️ Optional | ⏳ Pending |
| Data Integrity | ข้อมูลใน UAT Environment ถูกต้องและสอดคล้องกับ Scenario | ✅ Mandatory | ⏳ Pending |
| Business Sign-off | Business Owner และ Credit Manager ลงนามอนุมัติ | ✅ Mandatory | ⏳ Pending |

# 7. การจัดการ Defect

### 7.1 ระดับความรุนแรงและ SLA

| ระดับ | คำนิยาม | SLA การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Critical | ระบบ Crash, ข้อมูลสูญหาย, Security Breach, ทำงานไม่ได้เลย | แก้ภายใน 4 ชั่วโมง |
| 🟠 High | Feature หลักทำงานผิดพลาด ไม่มี Workaround | แก้ภายใน 1 วันทำการ |
| 🟡 Medium | Feature ทำงานได้แต่ผิดพลาดบางส่วน มี Workaround | แก้ภายใน 3 วันทำการ |
| 🟢 Low | ปัญหาเล็กน้อย UI/UX, ข้อความ, ไม่กระทบการใช้งาน | แก้ใน Release ถัดไป |

### 7.2 Defect Log Template

| Defect ID | Test Case | ชื่อ Defect | Severity | ขั้นตอนที่ Reproduce | Status | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | (UAT-ID) | ชื่อปัญหา | Critical/High/Medium/Low | 1. 2. 3. | Open | Dev Name |

# 8. Traceability Matrix — UAT ↔ REQ ↔ SEC-ID

| UAT ID | REQ-ID | Feature | SEC-ID | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-001 | REQ-F1-001 | รับข้อมูลจาก Sale System | - | ⏳ Pending |
| UAT-002 | REQ-F1-002 | Validation: ข้อมูลไม่ครบ | SEC-005 | ⏳ Pending |
| UAT-003 | REQ-F1-003 | Validation: เลขบัตรผิด Format | SEC-005 | ⏳ Pending |
| UAT-004 | REQ-F2-001 | กรอกแบบสอบถาม | - | ⏳ Pending |
| UAT-005 | REQ-F2-002 | Validation: คำถามบังคับ | SEC-005 | ⏳ Pending |
| UAT-006 | REQ-F2-003 | ดูประวัติ Questionnaire | - | ⏳ Pending |
| UAT-007 | REQ-F3-001 | อนุมัติ L1 วงเงินต่ำ | SEC-004 | ⏳ Pending |
| UAT-008 | REQ-F3-002 | ปฏิเสธ + ระบุเหตุผล | SEC-004 | ⏳ Pending |
| UAT-009 | REQ-F3-003 | Sequential Approval L1–L5 | SEC-002, SEC-004 | ⏳ Pending |
| UAT-010 | REQ-F3-004 | ป้องกัน Privilege Escalation | SEC-004 | ⏳ Pending |
| UAT-011 | REQ-F3-005 | Notification ส่ง Approver | - | ⏳ Pending |
| UAT-012 | REQ-F4-001 | Mask บัตรประชาชน | SEC-009, SEC-010 | ⏳ Pending |
| UAT-013 | REQ-F4-002 | Admin ดูข้อมูลเต็ม | SEC-004 | ⏳ Pending |
| UAT-014 | REQ-F4-003 | วันออก/หมดอายุบัตร | SEC-007 | ⏳ Pending |
| UAT-015 | REQ-F5-001 | Export Report Excel | SEC-010 | ⏳ Pending |
| UAT-016 | REQ-F5-002 | Dashboard สรุป | - | ⏳ Pending |
| UAT-017 | REQ-F6-001 | เพิ่มคำถาม Master | SEC-004 | ⏳ Pending |
| UAT-018 | REQ-F6-002 | กำหนด Approval Criteria | SEC-004 | ⏳ Pending |
| UAT-019 | REQ-F6-003 | Restrict Master Data Access | SEC-004 | ⏳ Pending |
| SUAT-001 | - | Security: Session Logout | SEC-003 | ⏳ Pending |
| SUAT-002 | - | Security: Admin URL Protection | SEC-004 | ⏳ Pending |
| SUAT-003 | - | Security: Session Timeout | SEC-003 | ⏳ Pending |
| SUAT-004 | - | Security: MFA for L3+ | SEC-002 | ⏳ Pending |
| SUAT-005 | - | Security: IDOR Protection | SEC-004 | ⏳ Pending |
| SUAT-006 | - | Security: PII ไม่อยู่ใน URL | SEC-010 | ⏳ Pending |

# 9. UAT Sign-off & Completion

### 9.1 UAT Summary (กรอกหลัง UAT เสร็จสิ้น)

| รายการ | ค่าที่ได้จริง | เป้าหมาย | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Test Cases | 25 | 25 | ⏳ Pending |
| Test Cases Passed | TBD | ≥ 24 (95%) | ⏳ Pending |
| Critical TCs Passed | TBD | 100% | ⏳ Pending |
| Security UAT Passed | TBD | 6/6 (100%) | ⏳ Pending |
| Open Critical/High Defects | TBD | 0 | ⏳ Pending |

### 9.2 UAT Completion Sign-off

| บทบาท | ชื่อ | ความเห็น | ลายเซ็น / วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Owner | TBD | ☐ APPROVE ☐ REJECT | ___________ / ____/____/____ |
| Credit Manager | TBD | ☐ APPROVE ☐ REJECT | ___________ / ____/____/____ |
| QA Lead | TBD | ☐ APPROVE ☐ REJECT | ___________ / ____/____/____ |
| Project Manager | TBD | ☐ APPROVE ☐ REJECT | ___________ / ____/____/____ |

# 10. การตรวจสอบ (Peer Review)

| รายการตรวจสอบ | ผ่าน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Test Cases ครอบคลุมทุก Feature (F1–F6) | ☐ |  |
| Security UAT Scenarios ครบตาม OWASP Reference | ☐ |  |
| Acceptance Criteria ชัดเจน วัดผลได้ | ☐ |  |
| UAT Schedule มี Buffer สำหรับ Retest | ☐ |  |
| Defect Log Template พร้อมใช้ | ☐ |  |
| Sign-off Template มีครบทุก Stakeholder | ☐ |  |
| Traceability กับ SRS REQ-ID และ SEC-ID ครบ | ☐ |  |
| เอกสารใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับ Business User | ☐ |  |

ผู้ตรวจสอบ: _________________________      วันที่: _______________________

# 11. ประวัติการเปลี่ยนแปลง (Change History)

| Version | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/04/2569 | TBD | สร้างเอกสาร UAT ครั้งแรก: 19 Business Test Cases (F1–F6), 6 Security UAT Scenarios รวม 25 TCs, UAT Schedule 10 วัน, Acceptance Criteria 8 ข้อ |

เอกสารสำหรับทีมงานโครงการ LOS-25-04 | IEEE 829 + OWASP Security UAT | UAT-LOS-25-04-2026-001 v1.0