UNIT TEST PLAN & TEST CASES

แผนการทดสอบหน่วยและชุดกรณีทดสอบ

ระบบ Loan Origination System (LOS-25-04)

| รายละเอียดเอกสาร |  |
| --- | --- |
| Document ID | UTP-LOS-25-04-2026-001 |
| Version | 1.0 (Draft) |
| Project Name | ระบบ Loan Origination System |
| อ้างอิง SRS | SRS-LOS-25-04-2026-001 v1.1 |
| Author / Date | TBD ¦ 14 เมษายน 2569 |
| Status | Draft |
| มาตรฐาน | IEEE 829 + OWASP Testing Guide (Security Unit Tests) |
| Test Framework | Jest (Node.js/NestJS) ¦ JUnit 5 (Spring Boot) ¦ pytest (Python Utilities) |

# สารบัญ (Table of Contents)

# 1. บทนำ (Introduction)

## 1.1 วัตถุประสงค์

เอกสารนี้จัดทำตามมาตรฐาน IEEE 829 เพื่อกำหนดแผนการทดสอบระดับ Unit Test และชุดกรณีทดสอบ (Test Cases) สำหรับระบบ LOS ครอบคลุมการทดสอบฟังก์ชัน (Functional Unit Tests) และการทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Unit Tests) ตามมาตรฐาน OWASP Testing Guide โดยทดสอบแต่ละ Service และ Function อย่างอิสระ (Isolated Testing)

## 1.2 ขอบเขตการทดสอบ

- Integration Service — Validate, Duplicate Check, Application ID Generation

- Questionnaire Service — Form Logic, Conditional Skip, Draft Management

- Workflow Service — State Machine, Approval Routing, SLA, Delegation

- User & Auth Service — Login, MFA, Password Policy, Account Lockout

- Master Data Service — CRUD Question/Scoring/Criteria, Versioning, Effective Date

- Scoring Engine — Score Calculation, Grade Band, Auto-Reject/Approve

- Security Unit Tests — SQL Injection, XSS, IDOR, Auth Bypass, Input Validation

## 1.3 สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต

- Integration Testing ระหว่าง Service (จะอยู่ใน Step 5 — Test Script)

- Performance / Load Testing

- UAT (จะอยู่ใน Step 7)

# 2. แนวทางการทดสอบ (Test Approach)

## 2.1 Test Strategy

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Test Type | Unit Test — ทดสอบ Function/Method ทีละหน่วย โดยใช้ Mock สำหรับ Dependency ภายนอก (DB, External API) |
| Framework | Jest + Supertest (NestJS) ¦ JUnit 5 + Mockito (Spring Boot) ¦ pytest + unittest.mock (Python) |
| Code Coverage Target | ≥ 80% Line Coverage, ≥ 75% Branch Coverage สำหรับ Business Logic ทุก Service |
| Mock Strategy | Mock DB Layer (Repository Pattern), Mock External API (Credit Bureau, SMS Gateway), Mock Redis |
| CI Integration | Unit Test ทุกชุดต้องผ่านใน CI Pipeline (GitHub Actions/GitLab CI) ก่อน Merge PR ทุกครั้ง |
| Naming Convention | TC-UNIT-[SERVICE]-[NNN] สำหรับ Functional ¦ TC-SEC-[NNN] สำหรับ Security |
| Pass Criteria | 100% ของ TC-UNIT ต้องผ่าน ¦ 100% ของ TC-SEC ต้องผ่าน — ห้าม Skip Security Test |

## 2.2 Test Environment

| Component | Environment |
| --- | --- |
| Database | PostgreSQL ใน Docker Container (In-memory สำหรับ Unit Test) |
| External API | Mock Server (WireMock / MSW) — ไม่เชื่อมต่อระบบจริง |
| Secret/Config | Test-specific .env.test ไม่ใช้ Production Credentials |

# 3. Functional Unit Test Cases

## 3.1 Integration Service

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Input / Precondition | Expected Result | REQ-ID | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: รับข้อมูลจาก Sale System — REQ-LOS-001 ถึง REQ-LOS-005 |  |  |  |  |  |
| TC-UNIT-INT-001 | รับข้อมูลครบถ้วนสำเร็จ | POST /integration/applications พร้อมข้อมูลครบ 5 fields (name, nationalId, product, price, address) | HTTP 200, Application ID ในรูปแบบ LOS-YYYYMMDD-XXXXXXXX, status=DRAFT | REQ-001,003 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-INT-002 | เลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก | nationalId = '123456789' (9 หลัก) | HTTP 422, error.code=INVALID_NATIONAL_ID, ไม่สร้าง Application | REQ-002 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-INT-003 | เลขบัตรประชาชน Checksum ไม่ผ่าน | nationalId = '1234567890123' (13 หลัก แต่ Checksum ผิด) | HTTP 422, error.code=INVALID_NATIONAL_ID_CHECKSUM | REQ-002 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-INT-004 | ราคาสินค้าเป็น 0 หรือติดลบ | price = -5000 | HTTP 422, error.code=INVALID_PRODUCT_PRICE | REQ-002 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-INT-005 | ชื่อลูกค้าว่าง | name = '' (empty string) | HTTP 422, error.code=REQUIRED_FIELD_MISSING, field=name | REQ-002 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-INT-006 | คำขอซ้ำ — National ID มี Pending อยู่แล้ว | ส่ง National ID เดิมที่มี Application สถานะ PENDING_L2 อยู่ | HTTP 409, error.code=DUPLICATE_APPLICATION, existingApplicationId=LOS-... | REQ-004 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-INT-007 | Application ID ต้องไม่ซ้ำกัน | สร้าง Application 1,000 รายการพร้อมกัน | Application ID ทุกรายการไม่ซ้ำกัน (UUID/Seq guarantees uniqueness) | REQ-003 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-INT-008 | บัตรประชาชนหมดอายุ | id_expiry_date = วันที่ผ่านมาแล้ว 1 วัน | HTTP 422, error.code=ID_CARD_EXPIRED | REQ-002 | ☐ Pending |

## 3.2 Questionnaire Service

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Input / Precondition | Expected Result | REQ-ID | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: แบบฟอร์มคำถาม — REQ-LOS-006 ถึง REQ-LOS-011 |  |  |  |  |  |
| TC-UNIT-QUE-001 | ดึง Form ตาม Product ID | GET /questionnaire/forms/{productId} พร้อม JWT ที่ถูกต้อง | HTTP 200, JSON Form Template พร้อม questions array ตาม Product | REQ-006 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-QUE-002 | ดึง Form Product ที่ไม่มีในระบบ | productId = 'non-existent-uuid' | HTTP 404, error.code=FORM_NOT_FOUND | REQ-006 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-QUE-003 | บันทึกคำตอบครบถ้วน | POST /questionnaire/answers พร้อมคำตอบครบทุกข้อบังคับ | HTTP 201, answerId, savedAt timestamp, auditLog บันทึก | REQ-008 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-QUE-004 | ข้ามคำถามบังคับ | POST /questionnaire/answers โดยไม่ส่งคำตอบคำถาม required=true | HTTP 422, error.code=REQUIRED_QUESTION_UNANSWERED, questionId=[...] | REQ-008 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-QUE-005 | Conditional Logic — ซ่อนคำถาม | คำถาม Q5 แสดงเฉพาะถ้า Q3=YES ¦ ส่ง Q3=NO และไม่ส่ง Q5 | HTTP 201, บันทึกสำเร็จ (Q5 ถูก Skip เป็น Valid) | REQ-009 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-QUE-006 | Conditional Logic — บังคับคำถามเมื่อ Condition ตรง | คำถาม Q5 required เมื่อ Q3=YES ¦ ส่ง Q3=YES แต่ไม่ส่ง Q5 | HTTP 422, error.code=REQUIRED_QUESTION_UNANSWERED, questionId=Q5 | REQ-009 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-QUE-007 | บันทึก Draft สำเร็จ | PUT /questionnaire/answers/{id}/draft พร้อมคำตอบบางส่วน | HTTP 200, status=DRAFT, expiresAt = now + 72h | REQ-011 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-QUE-008 | Draft หมดอายุ 72 ชั่วโมง | Scheduler ทำงาน ¦ Draft ที่สร้างเกิน 72 ชั่วโมง | status เปลี่ยนเป็น EXPIRED, ระบบ Log การ Expire | REQ-011 | ☐ Pending |

## 3.3 Workflow Service

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Input / Precondition | Expected Result | REQ-ID | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: Approval Workflow 7 ระดับ — REQ-LOS-012 ถึง REQ-LOS-018 |  |  |  |  |  |
| TC-UNIT-WFL-001 | กำหนด Approval Level จากวงเงิน L1 | requestedAmount = 30,000 บาท | currentApprovalLevel = 1, routedTo = Credit Officer Queue | REQ-012 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-002 | กำหนด Approval Level จากวงเงิน L4 | requestedAmount = 750,000 บาท | currentApprovalLevel = 4, routedTo = Credit Manager Queue | REQ-012 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-003 | กำหนด Approval Level จากวงเงิน L7 | requestedAmount = 15,000,000 บาท | currentApprovalLevel = 7, routedTo = Credit Committee Queue | REQ-012 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-004 | Approve สำเร็จ — ระดับสุดท้าย | Approver L1 อนุมัติ Application ที่วงเงิน ≤ 50,000 | status=APPROVED, auditLog บันทึก action=APPROVE, Notification ถูกส่ง | REQ-014 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-005 | Reject พร้อมเหตุผล | Approver กด REJECT พร้อมส่ง reason='รายได้ไม่เพียงพอ' | status=REJECTED, reason บันทึกใน approval_workflows, Sale แจ้งเตือน | REQ-014 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-006 | Return คืน Sale | Approver กด RETURN พร้อมระบุข้อมูลที่ต้องเพิ่ม | status=RETURNED, Sale ได้รับ Notification, สามารถ Resubmit ได้ | REQ-014 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-007 | SLA Breach — แจ้งเตือนเกิน SLA | Application PENDING_L1 เกิน 4 ชั่วโมงโดยไม่มีการดำเนินการ | SLA Breach Log ถูกสร้าง, ผู้บังคับบัญชาได้รับ Alert | REQ-017 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-008 | Delegation — ผู้รับมอบอำนาจอนุมัติได้ | UserA มอบอำนาจให้ UserB ช่วง 14-16/04 ¦ UserB อนุมัติ | อนุมัติสำเร็จ, approval_workflows.is_delegated=true, delegated_from=UserA | REQ-016 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-009 | Delegation หมดอายุ | UserB พยายามอนุมัติหลังพ้นช่วง Delegation | HTTP 403, error.code=DELEGATION_EXPIRED | REQ-016 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-WFL-010 | Committee Vote — ครบ Quorum | L7 กำหนด Quorum=3 ¦ มี Approver Vote APPROVE 3 คน | status=APPROVED, บันทึก Vote ทั้ง 3 คนใน approval_workflows | REQ-018 | ☐ Pending |

## 3.4 User & Auth Service

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Input / Precondition | Expected Result | REQ-ID | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: Authentication & User Management — REQ-LOS-019 ถึง REQ-LOS-023 |  |  |  |  |  |
| TC-UNIT-AUTH-001 | Login สำเร็จ — Role L1 (ไม่ต้อง MFA) | POST /auth/login ¦ username='officer1', password='P@ssw0rd1' | HTTP 200, accessToken (15 นาที), refreshToken (8 ชม.), role='L1' | REQ-022 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-002 | Login สำเร็จ — Role L3 (ต้อง MFA) | POST /auth/login ¦ username='manager1', password='P@ssw0rd1' | HTTP 200 แต่ token.scope='mfa_pending', รอ OTP Verify | REQ-022 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-003 | MFA — OTP ถูกต้อง | POST /auth/mfa/verify ¦ partialToken + otp='123456' (valid TOTP) | HTTP 200, Full Access Token, Refresh Token, Session ใน Redis | REQ-022 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-004 | MFA — OTP หมดอายุ (> 5 นาที) | POST /auth/mfa/verify ¦ OTP ที่ออกมานาน 6 นาทีแล้ว | HTTP 401, error.code=OTP_EXPIRED | REQ-022 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-005 | Account Lockout — Login ผิด 5 ครั้ง | Login ด้วย Password ผิด 5 ครั้งติดต่อกัน | ครั้งที่ 5: HTTP 423, error.code=ACCOUNT_LOCKED, lockedUntil=+30min, Log บันทึก | REQ-023 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-006 | Account Locked — ยังไม่หมดเวลา | Login ขณะ Account ถูก Lock | HTTP 423, error.code=ACCOUNT_LOCKED, แสดง lockedUntil เวลา | REQ-023 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-007 | Password ไม่ตรงตาม Policy | password='password' (ไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่+อักขระพิเศษ) | HTTP 422, error.code=PASSWORD_POLICY_VIOLATION, รายการที่ไม่ผ่าน | REQ-023 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-008 | ห้ามใช้ Password เดิม 5 รหัส | เปลี่ยน Password เป็น Password ที่เคยใช้ล่าสุด | HTTP 422, error.code=PASSWORD_REUSE_VIOLATION | REQ-023 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-009 | Refresh Token Rotation | POST /auth/refresh ด้วย Valid Refresh Token | Access Token ใหม่, Refresh Token ใหม่, Token เดิม Revoke ใน Redis | REQ-022 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-AUTH-010 | Logout — Revoke Token | POST /auth/logout พร้อม Access Token | HTTP 200, jti ถูกบันทึกใน Redis Blacklist, Token ใช้งานต่อไม่ได้ | REQ-022 | ☐ Pending |

## 3.5 Master Data Service

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Input / Precondition | Expected Result | REQ-ID | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: Master Data Management — REQ-LOS-029 ถึง REQ-LOS-049 |  |  |  |  |  |
| TC-UNIT-MST-001 | สร้างคำถามใหม่ | POST /master/questions ¦ type=SINGLE_CHOICE, text_th='อาชีพของท่านคือ', required=true | HTTP 201, questionId ใหม่, version=1, status=ACTIVE | REQ-029 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-002 | แก้ไขคำถามที่ Active อยู่ → สร้าง Version ใหม่ | PUT /master/questions/{id} ¦ เปลี่ยน text_th | Version ใหม่ถูกสร้าง (version=2), Version เดิม status=DEPRECATED | REQ-031 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-003 | Scoring — คำนวณ Simple Sum | คำตอบ: Q1=A(10pt), Q2=B(5pt), Q3=C(8pt) ¦ Model=SIMPLE_SUM | totalScore=23, grade ตาม Band ที่กำหนด | REQ-034 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-004 | Scoring — Auto-Reject เมื่อคะแนนต่ำกว่า Threshold | totalScore=35, rejectThreshold=40 | status → AUTO_REJECTED, reason='Score below threshold' | REQ-044 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-005 | Approval Criteria — Effective Date ถูกต้อง | Application สร้าง 14/04 ¦ Criteria effective_date=01/04, expired_date=30/04 | ใช้ Criteria นี้ในการประเมิน | REQ-047 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-006 | Approval Criteria — ใช้ Criteria ล่าสุดที่ยังไม่หมดอายุ | มี Criteria 2 ชุด: ชุดเก่า (หมดอายุ) และชุดใหม่ (Active) | ระบบเลือกใช้ชุดใหม่เท่านั้น | REQ-047 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-007 | Customer Search ด้วย National ID | GET /master/customers/{nationalId} ¦ nationalId ที่มีในระบบ | HTTP 200, Customer Profile พร้อม Masked fields ตาม Role ของ JWT | REQ-039 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-008 | Blacklist Check — พบรายชื่อ | ส่งคำขอด้วย National ID ที่อยู่ใน Blacklist | AUTO_REJECTED, reason='Customer in Blacklist', Approver ได้รับ Alert | REQ-041 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-009 | Scoring Simulation ก่อน Publish | POST /master/scoring-models/{id}/simulate ¦ ข้อมูลทดสอบ | HTTP 200, simulationResult พร้อม score, grade — ไม่กระทบ Production | REQ-036 | ☐ Pending |
| TC-UNIT-MST-010 | Product เชื่อม Form + Scoring + Criteria | GET /api/v1/master/products/{id}/config | HTTP 200, รายการ form_template_id, scoring_model_id, approval_criteria_id ที่เชื่อมอยู่ | REQ-049 | ☐ Pending |

# 4. Security Unit Test Cases (TC-SEC)

Test Cases ในหมวดนี้ทดสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยระดับ Unit ตามมาตรฐาน OWASP Testing Guide และ OWASP ASVS Level 2 ทุก TC-SEC ต้องผ่านก่อน Merge Code ทุกครั้ง:

## 4.1 Input Validation & Injection (SEC-LOS-009, 010, 011)

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Attack Type | Input / Payload | Expected Result | SEC-ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: SQL Injection Prevention (OWASP A03 / ASVS V5.3.4) |  |  |  |  |  |
| TC-SEC-001 | SQL Injection — Login | SQL Injection | username = "admin' OR '1'='1" ¦ password = 'anything' | HTTP 401, Login ล้มเหลว, ไม่เกิด DB Error ใน Response, Log บันทึก Failed Attempt | SEC-009,010 |
| TC-SEC-002 | SQL Injection — Search Customer | SQL Injection | nationalId = "1234567890123'; DROP TABLE customers;--" | HTTP 422 (validation fail) หรือ 0 results — ไม่มี DB Error, ตาราง customers ยังอยู่ | SEC-010 |
| TC-SEC-003 | SQL Injection — Application ID | SQL Injection | applicationId = "LOS-' UNION SELECT * FROM users--" | HTTP 400 หรือ 404 — ไม่เกิด Data Leak | SEC-010 |
| กลุ่ม: XSS Prevention (OWASP A03 / ASVS V5.3.3) |  |  |  |  |  |
| TC-SEC-004 | Stored XSS — Comment Field | Stored XSS | approvalComment = "<script>alert('XSS')</script>" | ข้อความถูก HTML Encode ก่อนบันทึก เมื่อดึงออกมาแสดงเป็น &lt;script&gt;... ไม่ Execute | SEC-011 |
| TC-SEC-005 | Stored XSS — Customer Name | Stored XSS | name_th = "<img src=x onerror=alert(1)>" | ข้อความถูก Encode, CSP Header ป้องกันการ Execute | SEC-011 |
| TC-SEC-006 | Reflected XSS — Search Query | Reflected XSS | GET /customers?name=<script>alert(1)</script> | Response ไม่มี Script Execute, Output Encoded ใน JSON | SEC-011 |
| กลุ่ม: Command Injection / Path Traversal |  |  |  |  |  |
| TC-SEC-007 | Path Traversal — File Upload | Path Traversal | filename = '../../etc/passwd.pdf' | HTTP 422, error=INVALID_FILENAME, ไม่บันทึกไฟล์นอก Upload Directory | SEC-012 |
| TC-SEC-008 | File Upload — Executable Extension | Malicious Upload | Upload file: malware.exe ที่เปลี่ยน Extension เป็น .pdf | HTTP 422, error=INVALID_FILE_TYPE, ระบบตรวจสอบ Magic Bytes ไม่ใช่แค่นามสกุล | SEC-012 |

## 4.2 Authentication & Session Security (SEC-LOS-001 ถึง 005)

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Attack Type | Input / Payload | Expected Result | SEC-ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: Brute Force & Account Lockout (ASVS V2.2) |  |  |  |  |  |
| TC-SEC-009 | Brute Force — Login | Brute Force | Login ผิด Password 6 ครั้งติดต่อกัน | ครั้งที่ 5 Account ล็อค 30 นาที, ครั้งที่ 6 ยังคืน 423, Log บันทึกทุกครั้ง | SEC-001,002 |
| TC-SEC-010 | JWT — Token หมดอายุ | Expired Token | ใช้ Access Token หลังจาก 15 นาทีผ่านไป | HTTP 401, error.code=TOKEN_EXPIRED | SEC-004 |
| TC-SEC-011 | JWT — Token Signature ถูกแก้ไข | Token Tampering | แก้ไข Payload ใน JWT แล้วส่ง (เปลี่ยน role='Admin') | HTTP 401, error.code=INVALID_TOKEN_SIGNATURE | SEC-004 |
| TC-SEC-012 | Session Fixation | Session Fixation | ใช้ Session ID เดิมหลัง Login สำเร็จ | Session ID ถูก Regenerate หลัง Login ทุกครั้ง Session เดิมใช้ไม่ได้ | SEC-004 |
| TC-SEC-013 | Logout — Token ยังใช้ได้หลัง Logout | Token Reuse | Logout แล้วนำ Access Token เดิมไปใช้ทันที | HTTP 401, error.code=TOKEN_REVOKED (jti อยู่ใน Blacklist) | SEC-004 |
| TC-SEC-014 | MFA Bypass — ส่ง OTP ผิด | MFA Bypass | POST /auth/mfa/verify ¦ otp='000000' (ผิด) ลองซ้ำ 5 ครั้ง | ครั้งที่ 5: Partial Token ถูก Revoke, ต้อง Login ใหม่ | SEC-003 |

## 4.3 Authorization & IDOR (SEC-LOS-006, 007, 008)

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Attack Type | Input / Payload | Expected Result | SEC-ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: IDOR — Insecure Direct Object Reference (OWASP A01 / ASVS V4.2) |  |  |  |  |  |
| TC-SEC-015 | IDOR — ดู Application ของคนอื่น | IDOR | Sale A (JWT) GET /applications/LOS-xxx ที่เป็นของ Sale B | HTTP 403, error.code=ACCESS_DENIED — ไม่เห็นข้อมูลของ Sale B | SEC-007 |
| TC-SEC-016 | IDOR — แก้ไขคะแนน Application | IDOR/Privilege Escalation | Sale Officer PUT /applications/{id}/score ด้วย JWT Role=Sale | HTTP 403, error.code=INSUFFICIENT_PERMISSION — Sale ไม่มีสิทธิ์แก้ไขคะแนน | SEC-007 |
| TC-SEC-017 | Privilege Escalation — L1 อนุมัติงาน L5 | Privilege Escalation | L1 Approver POST /workflow/applications/{id}/approve ที่เป็นงาน L5 | HTTP 403, error.code=APPROVAL_LEVEL_INSUFFICIENT | SEC-006 |
| TC-SEC-018 | Admin Endpoint — เข้าจาก Non-Whitelist IP | IP Restriction | POST /admin/users จาก IP 1.2.3.4 (ไม่อยู่ใน Whitelist) | HTTP 403, error.code=IP_NOT_ALLOWED, Log บันทึก | SEC-008 |
| TC-SEC-019 | Sale เข้าหน้า Admin | Unauthorized Access | GET /admin/approval-criteria ด้วย JWT Role=Sale | HTTP 403, error.code=INSUFFICIENT_ROLE | SEC-006 |

## 4.4 Error Handling & Information Disclosure (SEC-LOS-016, 017)

| TC-ID | ชื่อ Test Case | Attack Type | Input / Payload | Expected Result | SEC-ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่ม: Error Message ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล Internal (OWASP A05 / ASVS V7.4) |  |  |  |  |  |
| TC-SEC-020 | DB Error — ต้องไม่เปิดเผย Stack Trace | Info Disclosure | ส่ง Request ที่ทำให้เกิด DB Error | Response เป็น Generic Error เท่านั้น ไม่มี SQL, Table Name, Stack Trace ใน Body | SEC-016 |
| TC-SEC-021 | PII ห้ามปรากฏใน Log | PII Leak | Submit คำขอพร้อม national_id จริง | ตรวจสอบ Log File — national_id ต้องแสดงเป็น X-XXXX-XXXXX-XX-X หรือ [MASKED] | SEC-017 |
| TC-SEC-022 | Error 500 — ต้องไม่เปิดเผย Internal Path | Info Disclosure | ทำให้เกิด Null Pointer Exception ในระบบ | HTTP 500, message='Internal server error' เท่านั้น ไม่มี file path, class name | SEC-016 |

# 5. เกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail Criteria)

| หมวด | เกณฑ์ผ่าน (Pass) | เกณฑ์ไม่ผ่าน (Fail) |
| --- | --- | --- |
| TC-UNIT (Functional) | ผ่าน 100% ¦ Code Coverage ≥ 80% | มี Test Case ที่ Fail ¦ Coverage < 80% |
| TC-SEC (Security) | ผ่าน 100% ทุก TC-SEC — ห้าม Skip หรือ Suppress | มี TC-SEC ที่ Fail แม้เพียง 1 รายการ = Block Merge |
| Regression | Test ทั้งหมดต้องผ่านทุกครั้งที่แก้ไข Code (CI Gate) | มี Regression Fail = ต้องแก้ก่อน Merge |

# 6. Traceability Matrix — Test Cases → SRS Requirements

| TC-ID Range | Service | REQ-ID / SEC-ID | จำนวน TC | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-UNIT-INT-001–008 | Integration | REQ-001–005 | 8 | รวม ID Card Expiry Validation |
| TC-UNIT-QUE-001–008 | Questionnaire | REQ-006–011 | 8 | Conditional Logic + Draft |
| TC-UNIT-WFL-001–010 | Workflow | REQ-012–018 | 10 | 7 Levels + Delegation + Committee |
| TC-UNIT-AUTH-001–010 | User & Auth | REQ-019–023 | 10 | MFA + Lockout + Rotation |
| TC-UNIT-MST-001–010 | Master Data | REQ-029–049 | 10 | Question/Scoring/Criteria/Product |
| TC-SEC-001–022 | All Services | SEC-001–020 | 22 | SQL/XSS/IDOR/Auth/Error Handling |
| รวมทั้งหมด | 6 Services | REQ-001–049 + SEC-001–020 | 68 TCs | Functional 46 + Security 22 |

# 7. การตรวจสอบ (Peer Review)

| รายการตรวจสอบ | ผ่าน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Test Cases ครอบคลุม Functional Requirements ทุกข้อใน SRS v1.1 | ☐ |  |
| Security Test Cases ครอบคลุม SQL Injection, XSS, IDOR, Auth Bypass, Error Handling | ☐ |  |
| TC-ID Format ถูกต้อง (TC-UNIT-[SVC]-NNN / TC-SEC-NNN) | ☐ |  |
| Pass/Fail Criteria ชัดเจนทุก Test Case | ☐ |  |
| ID Card Expiry Validation (TC-UNIT-INT-008) ครอบคลุม | ☐ |  |
| Traceability Matrix เชื่อม TC กับ REQ-ID/SEC-ID ครบ | ☐ |  |
| Code Coverage Target ≥ 80% ระบุไว้ชัดเจน | ☐ |  |

ผู้ตรวจสอบ: _______________________________       วันที่: _______________

ตำแหน่ง: _______________________________        ลายเซ็น: _______________

# 8. ประวัติการเปลี่ยนแปลง (Change History)

| Version | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/04/2569 | TBD | สร้างเอกสาร Unit Test Plan ครั้งแรก — Functional Tests 46 รายการ (5 Services) + Security Tests 22 รายการ (TC-SEC-001–022) รวม 68 Test Cases อ้างอิง SRS v1.1 |